Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район»

Зареченское муниципальное образование

Администрация Зареченского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 апреля 2018 г.                                                                № 22

| О ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы» за 2017 год |  |
| --- | --- |

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Зареченского муниципального образования, в соответствии с пунктами 10, 12 главы 3, пунктом 30 главы 7 Положения о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ Зареченского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Зареченского муниципального образования от 14.04.2015 г. № 26 (в редакции постановлений администрации от 20.10.2015 г. № 60; 06.02.2017 г. № 3), Перечнем муниципальных программ Зареченского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Зареченского муниципального образования от 21.09.2015 г. № 54 (в редакции постановлений администрации от 12.10.2016 г. № 66; 16.03.2017 г. № 9), статьями 23, 46, Устава Зареченского муниципального образования, администрация  Зареченского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы» за 2017 год.

2. Продолжить реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы» в ранее утвержденном виде.

3. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Вестник» Зареченского муниципального образования и разместить на официальном сайте администрации Зареченского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Зареченского

муниципального образования                                                        Л.А. Котова

Утверждено:

Постановлением администрации Зареченского

муниципального образования

«О ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

Зареченского муниципального образования

на 2017-2019 годы» за 2017 год»

от 02 апреля 2018 г. № 22

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы» за 2017 год

| ответственный исполнитель муниципальной программы: | старший инспектор администрации Зареченского муниципального образования – Стрижнева И.Е. |
| --- | --- |
| дата составления отчета: | 28.03.2018 г. |

Раздел 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы» утверждена постановлением администрации Зареченского муниципального образования от 11.05.2017г. № 27 (в редакции постановления администрации от 05.07.2017г. № 45).

Оценка степени достижения задач муниципальной программы в 2017 году

| Задачи муниципальной программы | Оценка степени достижения задач муниципальной программы | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| --- | --- | --- |
|  | В полной мере | Частично | Не достигнуты |  |
| Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Зареченского муниципального образования. |  |  | Не достигнуты | Электронный аукцион от 17.07.2017г. протокол № 013400026317000385 признан несостоявшимся; Электронный аукцион от 28.07.2017г. протокол № 0134300026317000418 признан несостоявшимся. |
| Задача 2. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Зареченского муниципального образования. |  |  | Не достигнуты | Электронный аукцион от 17.07.2017г. протокол № 013400026317000385 признан несостоявшимся; Электронный аукцион от 28.07.2017г. протокол № 0134300026317000418 признан несостоявшимия. |
| Итого в шт. (%): |  |  | 0% |  |

Муниципальная программа направлена на создание приоритетных условий для повышения уровня и улучшения социальных условий жизни населения Зареченского муниципального образования.

Основной целью разработки муниципальной программы является:

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1) обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Зареченского муниципального образования;

2) увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Зареченского муниципального образования.

Муниципальное учреждение «Администрация Зареченского муниципального образования» дважды подавала заявку на участие в электронном аукционе. Извещение и аукционная документация о проведении электронного аукциона были размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://zakupki.govirk.ru/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.rts-tender.ru/.

На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе от 14.07.2017г. и 27.07.2017г. (по московскому времени) не была подана ни одна заявка.

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе было не подано ни одной заявки на участие в нем, на основании части 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, электронный аукцион признан несостоявшимся.

Основание:

- протокол о признании электронного аукциона № 013400026317000385 от 17.07.2017г. несостоявшимся;

- протокол  о признании электронного аукциона № 0134300026317000418 от 28.07.2017г. несостоявшимися.

Задачи муниципальной программы, запланированные к исполнению в 2017 году не достигнуты.

# Раздел 2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ И В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Зареченского муниципального образования от 11.05.2017г. № 27 один раз вносились изменения - постановление администрации Зареченского муниципального образования от 05.07.2017г. № 45.

В соответствии с решением Думы Зареченского муниципального образования от 29.12.2016г. № 134 «О бюджете Зареченского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Думы от 31.01.2017г. № 138; 28.02.2017г. № 141; 30.03.2017г. № 143; 30.06.2017г. № 153) ассигнования муниципального дорожного фонда на 2018 год запланированы в сумме 693,3 тыс. рублей.

Финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрено с учетом включения в муниципальную программу предполагаемых остатков неиспользованных средств муниципального дорожного фонда за 4 квартал 2017 года.

Для приведения муниципальной программы в соответствие с решением Думы Зареченского муниципального образования от 29.12.2016г. № 134 «О бюджете Зареченского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Думы от 31.01.2017г. № 138; 28.02.2017г. № 141; 30.03.2017г. № 143; 30.06.2017г. № 153) в муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Зареченского муниципального образования от 11.05.2017г. № 27 внесены следующие изменения:

Объем финансирования муниципальной программы на 2018 год за счет средств бюджета Зареченского муниципального образования составил – 539,3 тыс. рублей, из них:

- текущий ремонт участка автомобильной дороги с. Заречное, ул. Ленина с дом № 65 по дом № 77 (восстановление асфальтобетонного покрытия) – 439,3 тыс. рублей;

- круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных внутри населенных пунктов Зареченского муниципального образования: с. Заречное - ул. Ленина, ул. Молодежная, ул. Юбилейная, ул. Береговая; д. Троицк – ул. Береговая, ул. Центральная, ул. Луговая; д. Енисейка – ул. Набережная, ул. Центральная, ул. Луговая, ул. Береговая; ж/д ст. Запань – ул. Железнодорожная – 100,0 тыс. рублей.

Соответственно были внесены изменения в Паспорт муниципальной программы – в раздел «объемы финансирования муниципальной программы», т.е. уменьшены объемы финансирования муниципальной программы:

1) в строке «общий объем финансирования муниципальной программы» цифры «2 300,0» заменили цифрами «1 939,3»;

2) слова «2018 год - 900,0 тыс. рублей» заменили словами «2018 год   -  539,3 тыс. рублей»;

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Зареченского муниципального образования. Общий объем финансирования муниципальной программы 1 939,3 тыс.рублей, в том числе: 2017 год –900,0 тыс. рублей; 2018 год – 539,3 тыс. рублей; 2019 год – 500,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

3) в новой редакции изложены Приложения 2, 3, 4.

# Раздел 3. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В 2017 году для решения задачи 1. «Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Зареченского муниципального образования, планировалось выполнить:

- текущий ремонт участка автомобильной дороги с. Заречное, ул. Ленина с дом №  81, кв. 1 по дом № 87, кв. 2 – восстановление асфальтобетонного покрытия.

Для решения задачи 2. «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Зареченского муниципального образования» планировалось выполнить:

- круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных внутри населенных пунктов Зареченского муниципального образования: с. Заречное - ул. Ленина, ул. Молодежная, ул. Юбилейная, ул. Береговая; д. Троицк – ул. Береговая, ул. Центральная, ул. Луговая; д. Енисейка – ул. Набережная, ул. Центральная, ул. Луговая, ул. Береговая; ж/д ст. Запань – ул. Железнодорожная.

Мероприятия муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы» не выполнены, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не было подано ни одной заявки на участие в нем, на основании части 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, электронный аукцион признан несостоявшимся.

Основание:

- протокол о признании электронного аукциона № 013400026317000385 от 17.07.2017г. несостоявшимся;

- протокол  о признании электронного аукциона № 0134300026317000418 от 28.07.2017г. несостоявшимися.

Задачи муниципальной программы, запланированные к исполнению в 2017 году не достигнуты.

Раздел 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Зареченского муниципального образования  в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской области, муниципальными правовыми актами Зареченского муниципального образования.

Общий объем финансирования муниципальной программы – 1 939,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств муниципального дорожного фонда, сформированного за счет отчислений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, подлежащих зачислению в бюджет Зареченского муниципального образования:

2017 год   -  900,0 тыс. рублей; 2018 год   -  539,3 тыс. рублей; 2019 год   -  500,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Зареченского муниципального образования подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета Зареченского муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период.

Включенные в муниципальную программу мероприятия сгруппированы с учетом их функциональной однородности, взаимосвязанности и рационального управления реализацией муниципальной программы.

При планировании ресурсного обеспечения муниципальной программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере Зареченского муниципального образования.

Мероприятия муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы» не выполнены, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не было подано ни одной заявки на участие в нем, на основании части 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, электронный аукцион признан несостоявшимся.

Объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе за 2017 год исполнен на 0,0 %.

# Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Критериями количественной и качественной оценки результатов реализации и оценки ожидаемой эффективности муниципальной программы является:

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных внутри населенных пунктов Зареченского муниципального образования, отвечающих нормативным требованиям на 0,300 км за 2017-2019 годы;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, путем содержания автомобильных дорог.

В результате реализации муниципальной программы ожидается:

1) увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных внутри населенных пунктов Зареченского муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям на 0,300 км за 2017-2019 годы.

2) улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, путем содержания автомобильных дорог, что включает:

- расчистку автомобильных дорог в зимнее время года от снега в с. Заречное, д. Троицк, д. Енисейка, ст. Запань  - 6 раз в год (36 часов);

- грейдирование автомобильных дорог в летний период с. Заречное (ул. Береговая), д. Троицк, д. Енисейка - 2 раза в год (8 часов).

В 2017 году утвержденные показатели муниципальной программы не достигнуты в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не было подано ни одной заявки на участие в нем, на основании части 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, электронный аукцион признан несостоявшимся.

Раздел 6. ВЫВОДЫ

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Зареченского муниципального образования. Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов в его составе и во многом определяют возможности развития экономики Зареченского муниципального образования. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Подвижность населения во многом определяют эффективность экономической системы и социальные условия жизни населения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Имеющиеся автомобильные дороги в своем большинстве не отвечают нормативным требованиям, как в части технических параметров, так и в части обеспечения безопасности дорожного движения. Значительная часть асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог имеет высокую степень износа.

Одной из основных причин несоответствия технического состояния автомобильных дорог современным условиям является ежегодно накапливающийся «недоремонт»  существующей сети автомобильных дорог местного значения. В сложившихся условиях проезд по автомобильным дорогам Зареченского муниципального образования поддерживается в основном благодаря мерам по их содержанию и незначительному ремонту. От уровня технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог во многом зависит качество жизни населения Зареченского муниципального образования.

Как уже было сказано выше в 2017 году утвержденные показатели муниципальной программы не достигнуты в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не было подано ни одной заявки на участие в нем, на основании части 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, электронный аукцион признан несостоявшимся.

В случае отсутствия программного метода решения существующих проблем доля автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, будет увеличиваться на 3-5% в год.

Планирование дорожно-хозяйственной деятельности, основанное на формировании муниципальной целевой программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы, позволит применить принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат, с наибольшей эффективностью использования финансовых ресурсов Зареченского муниципального образования.

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | За весь период реализации муниципальной программы | в том числе по годам |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы» |
| Всего, в том числе: | 1 939,3 | 900,0 | 539,3 | 500,0 |
| Местный бюджет | 1 939,3 | 900,0 | 539,3 | 500,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В муниципальной программе подпрограммы не предусмотрены |
| Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы»

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации муниципальной программы 2016 год | Планируемое значение по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель муниципальной программы: Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения. |
| 1. | Задача муниципальной программы 1: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Зареченского муниципального образования. |
| 1.1. | Целевой показатель (индикатор) 1.1: Увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных внутри населенных пунктов Зареченского муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям. | км | 0 | 0,120 | 0,120 | 0,060 |
| 2. | Задача муниципальной программы 2: Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Зареченского муниципального образования. |
| 2.1. | Целевой показатель (индикатор) 2.1: Улучшить содержание автомобильных дорог в зимнее время (расчистка от снега) в с. Заречное, д. Троицк, д. Енисейка, ст. Запань (6 раз в год). | час. | 0 | 36 | 36 | 36 |
| 2.2. | Целевой показатель (индикатор) 2.2: Улучшить содержание автомобильных дорог в летнее время (грейдирование дорог) в с. Заречное (ул. Береговая), д. Троицк, д. Енисейка, ст. Запань (2 раза в год). | час. | 0 | 8 | 8 | 8 |

ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Зареченского муниципального образования | Другие источники |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Зареченского муниципального образования. | 1 639,3 | 0,00 | Увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных внутри населенных пунктов Зареченского муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям. | км | 0 | 0,120 | 0.120 | 0.060 |
| 2. | Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Зареченского муниципального образования. | 300,0 | 0,00 | Улучшить содержание автомобильных дорог в зимнее время (расчистка от снега) в с. Заречное, д. Троицк, д. Енисейка, ст. Запань (6 раз в год). | час. | 0 | 36 | 36 | 36 |
|  |  |  |  | Улучшить содержание автомобильных дорог в летнее время (грейдирование дорог) в с. Заречное (ул. Береговая), д. Троицк, д. Енисейка, ст. Запань (2 раза в год). | час. | 0 | 8 | 8 | 8 |
|  | ИТОГО: | 1 939,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

Глава Зареченского

муниципального образования                                          Л.А. Котова

Ответственный исполнитель: Стрижнева И.Е

Тел.: 8 964 210 40 58